SMLOUVA O DÍLO 32/2025

 ČJ:.SPŠS/1434-1/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

# Smluvní strany

Objednatel:

Název: Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Sídlo: Sokolovská 150, Rybitví, 533 54

IČO: 00191191

Zastoupený: Mgr. Renatou Petružálkovou, ředitelkou školy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Firma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“)

# Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výměnu vchodových dveří včetně stavebních úprav, uvedení do provozu a zaškolení pověřeného zaměstnance.
2. Místo plnění: Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 150, Rybitví, 533 54
3. Rozsah a technické podmínky plnění jsou uvedeny v příloze – zadávací dokumentace Technická specifikace zakázky a projektová dokumentace.

# Termín plnění

1. Zahájení prací: dle dohody smluvních stran.
2. Dokončení díla nejpozději do: 31. 10. 2025
3. Dílo bude považováno za řádně dokončené po provedení přejímky objednatelem a podpisu předávacího protokolu.

# Cena díla

1. Cena za úplné a řádné provedení díla činí:
2. DPH ve výši 21 %:

Celková cena včetně DPH činí:

3.Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení díla.

# Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí díla.
2. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Záloha: nepožaduje se.

# Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce minimálně 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.
2. V případě zjištění vady během záruční doby je zhotovitel povinen ji odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od oznámení objednatelem.

# Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% Kč ze smluvní ceny za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

# Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy včetně BOZP.
2. Jakékoli změny této smlouvy musí být učiněny písemně formou dodatků podepsaných oběma stranami.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přednostně smírně, jinak u věcně a místně příslušného soudu dle sídla objednatele.
4. Poruší-li smluvní strana podstatně smlouvu, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Podstatným porušením je změna dodacích podmínek, zejména termínu dodávky, nedodržování BOZP nebo nedodržování daňových a obdobných zákonů ČR

(registrace v registru nespolehlivých plátců).

1. **S**mluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č.340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede strana kupující, a to do 3 dnů od jejího uzavření. Tato strana bude uveřejnění neprodleně informovat druhou stranu, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. S účinností od 1. 7. 2017 platí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, nebude-li uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (ustanovení §6 a §7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

# Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
* Příloha č. 1 – Zadávací podmínky
* Příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
* Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
* Příloha č. 4 - Technická specifikace / projektová dokumentace
* Příloha č. 5 – Zadání – výkaz, výměr
* Příloha č. 6 – Návrh smlouvy

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mgr. Renata Petružálková ředitelka školy

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_